L01 - NOTE DE CADRAGE

Dashboard de Consommation Énergétique

WinForms • C# • Windows • Transition Énergétique

EXECUTIVE SUMMARY

Ce document constitue la Livrable 1 (L01) du projet Dashboard de Consommation Énergétique. Il présente le contexte, les objectifs, l'architecture, les personas utilisateurs et le planning détaillé d'un projet de centralisation et visualisation des données énergétiques via une application Windows Forms.

Démarrage: 21 Janvier 2026
Finalisation: 10 Avril 2026
Durée totale: 3 mois et 20 jours

TABLE DES MATIÈRES

- Contexte & Commanditaire

- Objectifs du Projet

- Fonctionnalités Clés

- Architecture Essentielle

- Personas Utilisateurs

- Planning Détaillé

- Analyse des Risques

- Livrables Minimaux

- Contraintes du Projet

- Annexes

1. CONTEXTE & COMMANDITAIRE

1.1 Contexte du Projet

L'entreprise fictive vise la transition énergétique et la réduction de l'empreinte carbone en centralisant les données énergétiques dispersées dans différents systèmes. Actuellement, les données proviennent de multiples sources sans visibilité unifiée, ce qui empêche une prise de décision rapide et une analyse efficace des consommations.

1.2 Définition de la Mission

Concevoir une application Windows en C# avec Windows Forms pour :

- Centraliser les données énergétiques provenant de capteurs et sources simulées

- Visualiser ces données en temps réel via une interface ergonomique

- Détecter automatiquement les anomalies de consommation

- Fournir une analyse basique pour support à la décision

1.3 Objectifs Clés

| Objectif | Description |
| --- | --- |
| Simple | Outil facile à utiliser, pas de technologies externes complexes |
| Performant | Interface réactive, faible consommation ressources |
| Adapté Windows | 100% natif Windows, optimisé pour l'écosystème Microsoft |
| Détection anomalies | Alertes automatiques sur dépassements de seuils |

1.4 Enjeux & Motivations

- Réduire l'empreinte carbone de ~25 kWh/an

- Améliorer la visibilité énergétique de l'organisation

- Permettre une prise de décision rapide face aux anomalies

- Documenter un cas d'usage pédagogique complet en C#

2. OBJECTIFS DU PROJET

2.1 Objectif 1: Centralisation des Données

Description: Centraliser les données provenant de capteurs physiques ou sources simulées pour une gestion efficace et une visibilité complète.

Résultats attendus:

- API ASP.NET Core locale recevant les flux de données

- Base de données SQLite stockant 30 jours minimum d'historique

- Synchronisation temps réel avec les capteurs

2.2 Objectif 2: Affichage Graphique Clair

Description: Les données énergétiques sont présentées sous forme de graphiques et indicateurs lisibles via Windows Forms.

Résultats attendus:

- Graphique en courbe montrant la consommation horaire

- Tableau des dernières valeurs actualisé en temps réel

- Indicateurs visuels (badges, couleurs d'alerte)

2.3 Objectif 3: Analyse des Consommations

Description: Détection des pics de consommation grâce à des seuils prédéfinis pour une meilleure analyse et intervention rapide.

Résultats attendus:

- Détection d'anomalies avec seuils paramétrables

- Historique des alertes générées

- Statistiques agrégées (min, max, moyenne par période)

2.4 Objectif 4: Interface Ergonomique

Description: Interface intuitive et compatible avec Visual Studio pour une utilisation simple et pédagogique sous Windows.

Résultats attendus:

- Navigation claire entre sections

- Informations structurées et hiérarchisées

- Ergonomie pour utilisateurs non-experts

3. FONCTIONNALITÉS CLÉS

3.1 Collecte de Données Locale

Les données sont collectées via une API ASP.NET Core en C# hébergée localement avec mises à jour régulières programmées.

Caractéristiques:

- Polling toutes les 5-10 secondes

- Fallback sur données simulées si API indisponible

- Validation et filtrage des outliers

3.2 Agrégation et Calcul

Le traitement comprend des agrégations simples par minute, heure et jour, ainsi que le calcul du kWh total consommé.

Calculs:

- Consommation par minute: somme(W) / 60

- Consommation par heure: agrégation des minutes

- Consommation journalière: agrégation des heures

- Total kWh: conversion Wh → kWh

3.3 Détection d'Anomalies

Détection d'anomalies utilisant des seuils fixes pour identifier rapidement les écarts anormaux dans les données collectées.

Seuils:

- Alerte jaune: 120% du seuil nominal

- Alerte rouge: 150% du seuil nominal

- Notification automatique utilisateur

3.4 Interface Graphique Simple

L'interface Windows Forms intègre :

- Un graphique en courbe (Chart control)

- Un tableau des dernières valeurs

- Indicateurs visuels pour les alertes

- Contrôles pour filtrer par période

3.5 Stack Technologique

| Couche | Technologies | Détails |
| --- | --- | --- |
| Présentation | Windows Forms | Interface graphique desktop |
| Backend | ASP.NET Core | API REST en C# |
| Persistance | SQLite + EF Core | ORM et base de données locale |
| IDE | Visual Studio 2022+ | Environnement de développement |
| Langage | C# 11+ | .NET 7.0+ |

4. ARCHITECTURE ESSENTIELLE

4.1 Structure Logicielle

La solution Visual Studio comprend deux projets clés:

- Projet WinForms (Interface utilisateur)

  - Forms et contrôles

  - Services métier

  - Modèles de données côté client

  - Appels HTTP vers l'API

- Projet ASP.NET Core (API backend)

  - Contrôleurs REST

  - Services métier

  - Modèles de domaine

  - Gestion de la base de données

4.2 Architecture de l'API ASP.NET Core

Responsabilités:

- Récupération des données de capteurs

- Agrégation et calcul des statistiques

- Détection d'anomalies

- Stockage en base de données

- Exposition via endpoints REST

Endpoints principaux:

- GET /api/energy/current - Valeur actuelle

- GET /api/energy/hourly?from=date&to=date - Données horaires

- GET /api/energy/daily?month=MM&year=YYYY - Données journalières

- GET /api/anomalies - Historique des alertes

4.3 Base de Données SQLite

Stockage léger et local, géré via Entity Framework Core pour la simplicité et maintenabilité.

Tables principales:

- EnergyReadings (horodatage, puissance en W)

- HourlyAggregations (consommation horaire)

- DailyAggregations (consommation journalière)

- Anomalies (alertes détectées)

Politiques de rétention:

- Données brutes: 30 jours

- Agrégations horaires: 12 mois

- Agrégations journalières: 5 ans

- Alertes: illimitées (archivage annuel)

4.4 Diagramme d'Architecture

┌─────────────────────────────────┐
│ WinForms Application │
│ (Présentation - Client) │
├─────────────────────────────────┤
│ • Form principale │
│ • Chart & TableGrid │
│ • Services consommation │
│ • Modèles locaux │
└────────────────┬────────────────┘
│ HTTP(S)
│
┌────────────────▼────────────────┐
│ ASP.NET Core API │
│ (Métier - Backend) │
├─────────────────────────────────┤
│ • Controllers (Energy, Data) │
│ • Services (Aggregation, Alert) │
│ • Models (Domain entities) │
│ • DbContext (EF Core) │
└────────────────┬────────────────┘
│ EF Core
│
┌────────────────▼────────────────┐
│ SQLite Local Database │
│ (Persistance) │
├─────────────────────────────────┤
│ • EnergyReadings │
│ • HourlyAggregations │
│ • DailyAggregations │
│ • Anomalies │
└─────────────────────────────────┘

5. PERSONAS UTILISATEURS

5.1 Persona 1: Marc, Technicien d'Exploitation (45 ans)

Contexte:
Technicien polyvalent, gère plusieurs bâtiments. Besoin d'un outil rapide pour repérer des pics et agir.

Objectifs:

- Visualiser les valeurs instantanées de consommation

- Être alerté en cas de dépassement anormal

- Historiser un minimum pour analyse post-incident

Points de douleur:

- Interfaces confuses et difficiles à naviguer

- Applications lentes qui ralentissent son travail

- Données incohérentes ou non fiables

Scénario d'usage type:

- Marc ouvre l'app le matin

- Il contrôle la consommation de la nuit (profil de référence)

- Il détecte un pic anormal sur un circuit

- Il planifie une intervention technique

Attentes:

- Réactivité immédiate de l'interface

- Alertes visuelles et sonores claires

- Accès rapide à l'historique (derniers 7 jours minimum)

5.2 Persona 2: Élodie, Responsable Énergie / RSE (38 ans)

Contexte:
Responsable de la performance énergétique, prépare des bilans mensuels et rapports de durabilité.

Objectifs:

- Suivre les tendances énergétiques mensuelles

- Vérifier la trajectoire de réduction carbone (objectif: -25 kWh/an)

- Comparer des périodes pour identifier les variations saisonnières

Points de douleur:

- Données dispersées dans plusieurs outils

- Exports multiples chronophages

- Manque de lisibilité synthétique globale

Scénario d'usage type:

- Élodie consulte le tableau de bord mensuel

- Elle identifie une dérive en octobre (hausse anormale)

- Elle demande une analyse détaillée des causes

- Elle génère un rapport pour la direction

Attentes:

- Visualisations agrégées et comparatives

- Export facile en Excel/PDF

- Historique accessible sur 12-24 mois

6. PLANNING DÉTAILLÉ

6.1 Planning Général (Démarrage 21 Janvier 2026)

| Phase | Période | Durée | Objectifs-clés | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | 21-30 jan | 10 j | Besoins, périmètre, maquettes | L01 - Note de cadrage |
| 2. Conception | 2-10 fév | 9 j | Schémas, choix techniques, protocole | L02 - Conception |
| 3. Développement | 11 fév - 15 mar | 33 j | API, UI WinForms, SQLite/EF Core | L03 - Réalisation (code) |
| 4. Tests | 16-27 mar | 12 j | Tests UI, cohérence data, perfs | MàJ L03 (tests, logs) |
| 5. Finalisation | 30 mar - 10 avr | 12 j | Conclusion, docs, soutenance | L04 - Conclusion, L05 |

Durée totale: 76 jours (11 semaines)

6.2 Détail par Phase

Phase 1: Cadrage (21-30 Janvier)

Objectifs:

- Valider le périmètre fonctionnel

- Créer les maquettes WinForms

- Valider l'architecture globale

- Identifier les risques majeurs

Tâches:

- Réunion de lancement

- Collecte des besoins détaillés

- Création des maquettes

- Définition des maquettes de données

- Validation avec les stakeholders

Livrables:

- L01 - Note de cadrage (ce document)

- Maquettes WinForms (3-5 écrans)

- Dictionnaire de données préliminaire

Phase 2: Conception (2-10 Février)

Objectifs:

- Concevoir l'architecture détaillée

- Définir l'API REST et le protocole de données

- Valider les choix technologiques

- Planifier la base de données

Tâches:

- Conception de l'API REST

- Diagramme UML simplifié

- Design pattern et architecture (N-tiers)

- Schéma base de données SQLite

- Définition des seuils d'alerte

Livrables:

- L02 - Conception

- Spécification API OpenAPI/Swagger

- Schéma base de données

- Matrice de sécurité / seuils

Phase 3: Développement (11 Février - 15 Mars)

Objectifs:

- Développer l'API ASP.NET Core complète

- Développer l'interface WinForms

- Implémenter la persistance (SQLite + EF Core)

- Implémenter la détection d'anomalies

Tâches:

- Création des projets Visual Studio

- Développement des modèles de domaine

- Implémentation des contrôleurs API

- Développement de la Form principale

- Implémentation du graphique Chart

- Configuration EF Core et migrations

- Tests unitaires de base

- Intégration API ↔ UI

Livrables:

- Code source complet (GitHub)

- Solution Visual Studio compilable et exécutable

- Jeux de données d'exemple

Phase 4: Tests (16-27 Mars)

Objectifs:

- Tester la cohérence UI/API

- Valider les performances graphiques

- Valider la détection d'anomalies

- Corriger les bugs critiques

Tâches:

- Tests fonctionnels UI

- Tests de performance (charge graphique)

- Tests de la détection d'anomalies

- Tests de stabilité (36h continu)

- Optimisation des requêtes

- Documentation des bugs trouvés

Livrables:

- Rapport de test

- Logs et traces d'exécution

- MàJ L03 avec corrections

Phase 5: Finalisation (30 Mars - 10 Avril)

Objectifs:

- Finaliser la documentation

- Préparer la soutenance

- Archiver les livrables

- Clôturer le projet

Tâches:

- Documentation complète (README, API docs)

- Instructions d'installation et déploiement

- Préparation présentation PowerPoint

- Soutenance du projet

- Archivage GitHub/OneDrive

Livrables:

- L04 - Conclusion & Retrospective

- L05 - Documentation utilisateur

- README.md complet

- Présentation PowerPoint de soutenance

6.3 Dépendances et Jalons Critiques

21 jan ──► 30 jan L01 Cadrage ◄── Jalon 1: Go/NoGo
│
└──────────────► 2 fév
10 fév L02 Conception ◄── Jalon 2: Architecture validée
│
└──────────────► 11 fév
15 mar L03 Code ◄── Jalon 3: Démo fonctionne
│
└──────────────► 16 mar
27 mar Tests ◄── Jalon 4: UAT passed
│
└──────────────► 30 mar
10 avr L04+L05 ◄── Jalon 5: Livré

7. ANALYSE DES RISQUES

7.1 Grille d'Analyse

| N° | Risque | Prob. | Impact | Sévérité | Mesure Préventive | Mesure Corrective |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API indisponible | Moyenne | Forte | 🔴 Haute | Source locale simulée, tests hors-ligne | Fallback sur cache local |
| 2 | Surcharge graphique | Élevée | Moyenne | 🟡 Moyenne | Rolling window, downsampling, refresh 1-2s | Réduction résolution, virtualisation |
| 3 | Données incohérentes | Moyenne | Moyenne | 🟡 Moyenne | Validations strictes, filtrage outliers | Réconciliation manuelle |
| 4 | Lenteurs SQLite | Faible | Moyenne | 🟡 Moyenne | Index, transactions minimales | Migration vers PostgreSQL |
| 5 | Dépassement planning | Moyenne | Forte | 🔴 Haute | Buffer 15% dans planning, jalons d'arrêt | Réduction scope ou équipe |

7.2 Risque 1: API Indisponible

Description: L'API ASP.NET Core est indisponible ou non joignable au démarrage.

Impact: Application WinForms non fonctionnelle, pas d'affichage des données.

Probabilité: Moyenne (problèmes réseau, serveur down)

Prévention:

- Jeu de données de simulation local embarqué

- Mode offline automatique avec données cachetisées

- Tests de connectivité au lancement

Correction:

- Bascule automatique sur source simulée

- Notification utilisateur de l'état offline

- Resynchronisation au retour online

7.3 Risque 2: Surcharge Graphique

Description: Le graphique Chart ralentit ou gèle avec trop de points de données.

Impact: Interface non réactive, mauvaise UX, freinage technologique.

Probabilité: Élevée (500+ points sur 30 jours)

Prévention:

- Downsampling: agréger les données pour réduire le nombre de points

- Rolling window: afficher seulement les 7 derniers jours par défaut

- Refresh limité: 1-2 secondes minimum entre rafraîchissements

- Virtualisation du graphique si possible

Correction:

- Réduction dynamique de la résolution selon la plage

- Changement de provider graphique (ex: OxyPlot)

- Multithreading pour ne pas bloquer l'UI

7.4 Risque 3: Données Incohérentes

Description: Les données stockées en base sont invalides, dupliquées ou corrompues.

Impact: Rapports inexacts, fausse alerte ou absence d'alerte.

Probabilité: Moyenne (bugs d'insertion, doublons, perte de connexion)

Prévention:

- Validations strictes côté API (min, max, type)

- Filtrage des outliers statistiques (écart-type 3σ)

- Transactions ACID sur les insertions

- Logs détaillés de chaque opération

Correction:

- Outil de réconciliation/nettoyage de données

- Scripts de correction automatique

- Audit trail complet des modifications

7.5 Risque 4: Lenteurs SQLite

Description: SQLite devient lent avec 30+ jours × 24h × 60 min = ~43k enregistrements.

Impact: Requêtes lentes, agrégations longues, blocages.

Probabilité: Faible (SQLite gère bien les petites BDD)

Prévention:

- Index sur colonnes fréquemment filtrées (Timestamp)

- Transactions groupées pour les insertions

- Purge automatique des données > 30 jours

- Partitioning par mois si possible

Correction:

- Migration vers PostgreSQL ou SQL Server

- Déplacement de l'historique long vers archive

- Réplication vers Data warehouse (BI)

7.6 Risque 5: Dépassement du Planning

Description: Le projet prend plus de 76 jours, d'une ou plusieurs phases.

Impact: Retard à la livraison, coûts supplémentaires, déception stakeholders.

Probabilité: Moyenne (complexité sous-estimée, équipe réduite)

Prévention:

- Buffer de 15% dans le planning (11 jours)

- Jalons d'arrêt clairs après chaque phase

- Daily stand-ups pour surveiller l'avancée

- Réserve de scope: features optionnelles

Correction:

- Réduction du scope (features omises)

- Embauche temporaire ou sous-traitance

- Extension du planning négociée

8. LIVRABLES MINIMAUX

8.1 Application Fonctionnelle

Description: Une application WinForms compilable et exécutable sous Windows.

Critères d'acceptation:

- ✅ Démarrage sans erreur

- ✅ Affichage des données énergétiques actuelles

- ✅ Graphique historique sur 7 jours minimum

- ✅ Alertes visuelles fonctionnelles

- ✅ Tableau de dernières valeurs à jour

Fichiers:

- Solution Visual Studio complète

- Assemblies compilées (.exe, .dll)

- Configuration en fichier config.json

8.2 Code Structuré et Documenté

Description: Code C# bien organisé, commenté et facile à maintenir.

Critères d'acceptation:

- ✅ Separation of concerns (Models, Services, Controllers, Forms)

- ✅ Noms de classe/méthodes explicites (PascalCase, conventions)

- ✅ Docstrings XML sur classes publiques

- ✅ SOLID principles appliqués (DI, interfaces)

- ✅ 0 warnings à la compilation

Fichiers:

- Source code en .cs avec structure claire

- Fichier .gitignore et .gitattributes

- README technique (architecture, patterns)

8.3 Diagramme d'Architecture

Description: Représentation visuelle simplifiée de l'architecture du projet.

Contenu:

- Diagramme composants (WinForms, API, DB)

- Diagramme flux de données

- Diagramme classes principales (UML léger)

- Vue d'intégration avec capteurs externes

Format:

- Fichier .png ou .svg haute résolution

- Éditable (source .drawio, Lucidchart, etc.)

8.4 Documentation et Présentation

Description: Documentation complète et présentation PowerPoint de synthèse.

Contenu documentation:

- README.md - Guide rapide, installation, usage

- INSTALL.md - Instructions détaillées d'installation

- API.md - Documentation des endpoints REST

- ARCHITECTURE.md - Détail de l'architecture technique

- TROUBLESHOOTING.md - FAQ et problèmes courants

Présentation PowerPoint:

- Slide 1: Titre & contexte

- Slide 2-3: Objectifs et personas

- Slide 4-5: Architecture technique

- Slide 6: Fonctionnalités démo

- Slide 7: Résultats et KPIs

- Slide 8: Conclusion & questions

9. CONTRAINTES DU PROJET

9.1 Compatibilité Windows Exclusive

Contrainte: Le projet doit fonctionner uniquement sous Windows pour garantir une intégration parfaite à son écosystème.

Implications:

- Windows Forms obligatoire (pas de Xamarin, MAUI, ou WPF)

- .NET Framework ou .NET Core (7.0+) sur Windows

- Pas de dépendances cross-platform (sauf .NET Core)

- Testing sur Windows 10 / Windows 11

9.2 Développement avec Visual Studio

Contrainte: Développement réalisé exclusivement sous Visual Studio (2022+).

Implications:

- Format .csproj Visual Studio

- Fichiers .sln complètement compatibles

- Pas de compatibilité Code VS (à titre informatif)

- NuGet pour gestion des dépendances

9.3 Interface en Windows Forms

Contrainte: L'interface graphique utilise Windows Forms, excluant WPF, MAUI ou autres frameworks.

Implications:

- Contrôles natifs Windows.Forms

- Pas de XAML

- Événements et data-binding Forms

- Graphiques via Chart control ou OxyPlot

9.4 Pas de Technologies Externes Complexes

Contrainte: Minimaliser les dépendances externes pour rester pédagogique et maintenable.

Implications:

- Pas de framework IoT complexe (SimulIoT acceptable)

- Pas de cloud (AWS, Azure) - local uniquement

- Pas de messaging avancé (ex: RabbitMQ)

- Focus sur vanilla C# et .NET core

10. APPROCHE NUMÉRIQUE RESPONSABLE

10.1 Interface Légère

Principe: L'interface WinForms est conçue pour être légère, minimisant la consommation des ressources système.

Actions:

- Refresh du graphique: 2 secondes minimum

- Cache des données affichées en mémoire

- Virtualisation des listes longues

- Pas d'animations gourmandes

Résultat estimé:

- Empreinte mémoire: < 100 MB

- CPU: < 5% au repos

- Bande passante API: < 1 MB/jour

10.2 Réduction des Requêtes

Principe: Les requêtes vers la base de données sont limitées pour réduire la charge et améliorer les performances.

Actions:

- Agrégations côté serveur (pas de rechargement brut)

- Mise en cache des résultats (Redis optionnel)

- Batching des insertions

Résultat estimé:

- Requêtes DB: ~100/jour (vs ~43k brutes/jour)

- Réduc: 99.77%

10.3 Gestion des Logs

Principe: Les logs sont minimaux et nettoyés automatiquement pour préserver l'efficacité.

Actions:

- Logs critiques uniquement (erreurs, anomalies)

- Rotation des fichiers logs (max 10 MB)

- Suppression après 30 jours

Résultat estimé:

- Espace disque logs: < 100 MB/an

- Impact CPU: negligible

10.4 Code Optimisé

Principe: Le code est optimisé pour éviter les surtraitements, assurant une faible consommation CPU et mémoire.

Actions:

- LINQ to EF optimisé (.AsNoTracking(), .Select())

- Eviter les boucles imbriquées (O(n²) → O(n log n))

- Pooling de connexions SQL

- Garbage collection explicit si nécessaire

11. FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

11.1 Interface Simple et Lisible

✅ Critère: L'interface Windows Forms est claire et intuitive, facilitant l'utilisation même pour non-experts.

Actions:

- Design épuré, pas de sur-complexité

- Hiérarchie de l'information évidente

- Aide contextuelle (tooltips, légende)

- Personas validant l'UX

11.2 Performance et Stabilité

✅ Critère: La performance élevée et la stabilité de l'application assurent un fonctionnement fluide et fiable.

Actions:

- Tests de charge (500+ points graphique)

- Tests de 72h continu

- Monitoring de la mémoire et CPU

- Gestion des exceptions robuste

11.3 Documentation et Architecture

✅ Critère: Une bonne documentation et une architecture maintenable en C# garantissent la pérennité du projet.

Actions:

- Architecture N-tiers claire

- Code commenté et documenté

- Design patterns appliqués (Repository, Service Locator)

- README complet et à jour

11.4 Planification Réaliste

✅ Critère: Un planning cohérent avec buffer et jalons clairs assure la livraison dans les délais.

Actions:

- Jalons d'arrêt après chaque phase

- Daily stand-ups

- Tracking du burndown

- Réserve de scope pour ajustements

ANNEXE A: PERSONAS UTILISATEURS DÉTAILLÉS

A.1 Persona 1: Marc

Nom: Marc Dubois
Âge: 45 ans
Poste: Technicien d'Exploitation
Expérience: 15 ans dans le secteur énergie
Localisation: Île-de-France

Compétences techniques:

- Maîtrise Windows et réseaux basiques

- Expérience avec systèmes de monitoring anciens

- Pas de programmation, mais "vieux routier"

Habitudes:

- Consulte l'app 3-4 fois par jour

- Accès sur poste fixe de contrôle

- Préfère l'information synthétique et rapide

Besoins spécifiques:

- Alertes immédiates des anomalies

- Accès rapide aux 7 derniers jours

- Comparaison jour/semaine/mois

- Export simple pour rapport incident

A.2 Persona 2: Élodie

Nom: Élodie Marchand
Âge: 38 ans
Poste: Responsable Énergie & RSE
Expérience: 8 ans en gestion énergétique
Localisation: Île-de-France

Compétences techniques:

- Bonne maîtrise Excel et outils BI

- Expérience avec data analytics

- Capable de lire code Python simple

Habitudes:

- Consulte le dashboard 1-2 fois par semaine

- Accès nomade (bureau + tablette)

- Besoins mensuels et annuels

Besoins spécifiques:

- Tableaux de bord mensuels

- Comparaison année sur année

- Export Excel/PDF pour reporting

- Intégration avec power BI envisagée

ANNEXE B: JEUX DE DONNÉES D'EXEMPLE

Les jeux de données fournis couvrent trois profils utilisateurs:

- technician_dataset.csv

  - Fréquence: 1 mesure / minute

  - Durée: 30 jours continus

  - Format: Timestamp, PowerW, Status

- rse_dataset.csv

  - Fréquence: Données journalières agrégées

  - Durée: 12 mois

  - Format: Date, kWhDay, Category

- rse_dataset_detailed.csv

  - Fréquence: Données mensuelles par usage

  - Durée: 24 mois

  - Format: Date, UsageType, kWh

Hypothèses:

- Foyer 4 personnes, profil saisonnier

- Hiver ~15-20 kWh/jour, Été ~8-12 kWh/jour

- Tendance RSE baissière: -25 kWh/an (objectif atteint)

- Bruit gaussien léger (σ=5%)

ANNEXE C: GLOSSAIRE

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| API REST | Architecture de service web basée sur HTTP |
| ASP.NET Core | Framework web Microsoft multiplateforme |
| kWh | Kilowatt-heure, unité d'énergie |
| WinForms | Framework GUI Windows natif |
| EF Core | Entity Framework, ORM pour .NET |
| SQLite | Base de données embarquée légère |
| Anomalie | Dépassement de seuil détecté automatiquement |
| Agrégation | Consolidation de données (somme, moyenne) |
| Threshold | Seuil de déclenchement d'alerte |
| Persona | Profil utilisateur fictif représentatif |

ANNEXE D: RÉFÉRENCES ET RESSOURCES

Documentation Officielle

- Microsoft C# Language Reference: https://docs.microsoft.com/dotnet/csharp/

- ASP.NET Core Documentation: https://docs.microsoft.com/aspnet/core/

- Entity Framework Core: https://docs.microsoft.com/ef/core/

- Windows Forms: https://docs.microsoft.com/dotnet/framework/winforms/

Outils et Services

- Visual Studio 2022: https://visualstudio.microsoft.com/

- GitHub: https://github.com/

- NuGet: https://www.nuget.org/

Livres et Tutoriels Recommandés

- "C# Player's Guide" - RB Whitaker

- Microsoft Learn: ASP.NET Core Training Path

- Pluralsight: "Building WinForms Applications"

FIN DU DOCUMENT